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Menko PMK Tinjau Venue dan Infrastruktur Persiapan Asian Games 2018 di GBK

Jakarta(20/10)--Gelaran Asian Games 2018 kurang dari 10 bulan lagi. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur utama, Menko PMK Puan Maharani pagi ini mengecek langsung beberapa fasilitas Asian Games 2018 di komplek Gelora Bung Karno. Venue pertama yang ditinjau adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), kemudian berlanjut ke Istora Bola Basket, stadion madya untuk atletik, lapangan softball, dan berakhir di lapangan tenis (indoor dan outdoor).
Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi titik pertama peninjauan Menko PMK. Stadion dengan kapasitas 80.000 yang dibangun tahun 1960 untuk Asian Games Tahun 1962 ini memiliki sejarah penting. Di stadion inilah Asian Games ke IV pertama kali di selenggarakan di Indonesia. Saat ini renovasi sudah mencapai 90% melampaui target yang ditetapkan, yakni 89,49%. Menko PMK menjelaskan tujuan peninjauan yang dilakukannya adalah untuk melihat persiapan pembangunan infrastruktur apakah sudah sesuai dengan target.
"Maksud peninjauan hari ini adalah untuk melihat persiapan menjelang Asian Games. Apakah pekerjaan dilakukan telah sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Alhamdulillah semuan sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Insha Allah pada November ini pekerjaan fisik di lapangan GBK dapat selesai", jelas Menko PMK dihadapan para awak media.
Ditambahkannya, kebutuhan yang berkaitan dengan Asian Paragames yang pelaksanaannya dilakukan sebulan setelah penyelenggaraan Asian Games 2018 juga sudah disiapkan fasilitas untuk disabilitas sehingga mereka dapat turut berpartisipasi. Selanjutnya pada bulan Februari 2018 nanti akan dilaksanakan test event yang berkaitan dengan Atletik. Menurutnya banyak perubahan-perubahan signifikan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 ini.
Setelah dari SU GBK, titik selanjutnya yang ditinjau Menko PMK bersama rombongan adalah fasilitas Bola Basket, Stadion Madya, dan lapangan Softball yang proses pembangunannya sudah mencapai 64,25%. Kemudian diteruskan ke Stadion Tenis (indor dan outdor) yang progresnya telah 98,82%.
Terkait persentase kesiapan pembangunan fisik, Menko PMK kembali menjelaskan secara umum telah mencapai 90%. Sedang untuk target medali Asian Games, Menko PMK berkomitmen untuk meningkatkan prestasi para atlet. "Kita akan serius untuk memperbaiki prestasi atlit. Target medali penting, namun konsentrasi kita adalah perbaikan prestasi lebih dahulu. Insha Allah kita masih punya waktu untuk meningkatkan prestasi atlit, walaupun tidak panjang, sehingga kita bukan hanya sukses penyelenggaraan dan sukses venue saja tetapi sukses prestasi", Tegas Menko PMK.
Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Ketua KONI, Mayjend (Purn) Tono Suratman; Dirjen Cipta Karya Kemen PU & PR, Sri Hartoyo; Ketua KOI/Ketua INASGOC, Erick Tohir; Sesmenpora, Gatot S. Dewabrata; Direktur Pembangunan & Pengembangan Usaha PPK GBK, Gatot Tetuko, Plt. Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK I Nyoman Shuida, Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP; serta Tenaga Ahli Menko PMK, Sihar Sitorus.
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